Phân công công việc (nhóm 4)

Đề tài: lập trình game pukachi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Yêu cầu | Người đảm nhận | Hạn nộp |
| 1 | Làm giao diện login và làm chức năng tính điểm | Giao diện login:  1 label: pukachi  1 image: hinh nen game  1 textfield: nhập tên  1 textbox: nhập tên  1 combobox: ngôn ngữ  1 button: bắt đầu  1 button: hướng dẫn  1 button: thoát  \_làm chức năng tính điểm cho trò chơi | Nguyễn đức thiện | 27/04/2017 |
| 2 | Làm giao diện game và tạo âm thanh cho trò chơi | Giao diện trong game  Thêm âm thanh vào trò chơi | Nguyễn minh thông | 27/04/2017 |
| 3 | Tạo giao diện game over và làm chức năng độ khó cho game | Giao diện game over:  1 label: game over  1 textfield: tên  1 textbox: tên  1 textfield: số điểm  1 textbox: điểm  1 button: chơi lại  1 button: lưu điểm  1 button: thoát  Làm chức năng tang độ khó cho game | Trần thế quang | 27/04/2017 |
| 4 | Tạo giao diện hướng dẫn người chơi và làm chức năng đường ăn điểm | Giao diện hướng dẫn chơi game  Làm chức năng vẽ đường bao quanh thẻ được chọn, vẽ đường ăn cho các thẻ | Huỳnh thế quang sơn | 27/04/2017 |